Étapes datées du projet

SRSEV2

07/01/2025

Démarrage du projet

répartition des 3 parties du projet

choix déploiement :

FOG

CloneZilla

09/01/2025

demander à Mme.Agostinelli (client) l’OS à utiliser

Diagramme de REQUIREMENTS

Diagramme de SÉQUENCE

Diagramme de USE CASES

13/01/2025

Création du premier diaporama

Diagramme de GANTT

Correction diapo

16/01/2025

Récupération infos matériel

Test Kali

Complétion des diagrammes

20/01/2025

Recherche de vidéo pour faire un iso personnalisé sur linux et windows

Complétion des diagrammes

diaporama phishing

TEST SERVEUR R200 POWEREDGE (FONCTIONNEL)

21/01/2025

sécurité et sensibilisation : campagne de phishing qui répond au cahier des charges

gophish → ethical hacking tool etc.

Complétion des diagrammes

recherche solutions/contraintes

27/01/2025

Finalisation Diapo

Finalisation Gantt

Nouveau serveur

Rédaction rapport

04/02/2025

Début de la config serveur

problème UEFI absent, passage en legacy

Windows Server Core installé

24/02/2025

Configuration du Fortinet

récupération d’un câble console/com, installation du firmware via serveur TFTP (TFTPD64), interface de commandes Putty

25/02/2025

Création d’une iso windows 11 avec AtlasOS

03/03/2025

Gantt

plan d’adressage, résolution des conflits ip

test et configuration pour la campagne

résolution problème dualboot

04/03/2025

Test dualboot validé kali/windows

11/03/2025

Installation de FOG

13/03/2025

Réinstallation de windows server 2019 sur le serveur

Résolution de la compatibilité du logiciel Fibula

17/03/2025

Préparation des documents de la revue 2